# Требования 152-ФЗ к текущей системе Kars Avia

Kars Avia · ред. от 07.10.2026 · документ 1 из 3

Для руководства и ответственного за обработку персональных данных: что закон требует от работающей системы Kars Avia — веб-системы, серверной части, приложения представителей, водителей и гостиниц, сайта app.karsavia.ru, тестового сервера и репозиториев кода. Новая система (Kars Avia v3, Kars Hotel PMS) — документ 2, организация — документ 3.

Как пользоваться. Отметку на дату редакции поставила и проверяет команда разработки, если в строке не назван другой проверяющий; «сделано, не проверено» — проверка из колонки «Как проверить» ещё не проведена; «ждёт Р-N» — часть строки с Р-N выполняется после решения руководства (документ 3); «ПДН …» — пункт чеклиста мер аудита; ФСТЭК № 21, РКН № N — приказы ФСТЭК и Роскомнадзора. Раздел А — первым. Принять решение по случаям из отдельной записки — документ 3, А.3.

Основания: 152-ФЗ «О персональных данных», ПП РФ № 1119 и № 687, приказ ФСТЭК № 21, приказы Роскомнадзора № 18 и 179.

# А. Срочно

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А.1 | Тестовый сервер открывается только с утверждённых адресов или через VPN (сейчас — из интернета); на нём только вымышленные или обезличенные данные о людях, копий рабочей базы нет | С чужого адреса не открывается; выборка тестовой базы не совпадает с рабочей; проверяет администратор | 152-ФЗ ст. 5, 19 · ПДН Е-04, Е-30 | нет |
| А.2 | Репозитории кода веб-системы и серверной части закрыты (сейчас открыты); все пароли и ключи, когда-либо записанные в код, заменены | Без входа на GitHub не открываются; администратор подтвердил замену всех ключей | 152-ФЗ ст. 19 · вне аудита | нет |
| А.3 | Уведомления на телефон — только вид события, без адресов и переписки; отправку можно выключить без обновления; Google Firebase (США) — только по решению Р-3 | Тестовое уведомление без адреса и чата; выключатель работает | 152-ФЗ ст. 12 · ПДН Д-02, Д-08 · Р-3 | нет · ждёт Р-3 |
| А.4 | Без входа доступны только вход (и по ссылке), восстановление пароля, карточка гостиницы, анкета водителя (до Р-17); сейчас открыта и база знаний, включая правку | Без входа каждый запрос к системе, кроме названных, получает отказ | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-01, Е-09 · вне аудита | частично |

# Б. Доступ и разграничение

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б.1 | Ссылки входа гостиниц и водителей — только диспетчеру; пароли и ключи сеансов не выдаются; заявки пассажиров, размещённые люди и журналы карточек не видны другим организациям | Учётными записями двух авиакомпаний и гостиницы чужих заявок, гостей и журналов не видно | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-02, Е-06…Е-08, Е-15 | сделано, не проверено |
| Б.2 | Пользователей, сотрудников, резерв номеров, чаты, аналитику и файлы видят только своя организация и роли из таблицы прав (Р-2) | Каждая роль проверяется тестовой учётной записью — к чужому отказ | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-10…Е-16 · Р-2 | нет · ждёт Р-2 |
| Б.3 | Документы и контакты водителя видят только диспетчер и сам водитель; в заявке гостиница видит своих гостей, водитель — своих пассажиров | Учётными записями авиакомпании, гостиницы, водителя чужого не видно | 152-ФЗ ст. 5 · ПДН А-10, А-11, Е-17 | нет |

# В. Вход и сеансы

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В.1 | Введённые пользователями значения не исполняются как код на страницах веб-системы | Тестовая строка с кодом в любом поле ввода показывается как текст | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-05 | сделано, не проверено |
| В.2 | Ключи сеансов и ссылок входа недоступны скриптам страниц, не видны в адресах и хранятся в базе в необратимом виде | Браузер и выборка из базы показаны ответственному: открытых ключей нет | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-19, Е-20, Е-22, Е-23 | нет |
| В.3 | Отключённая учётная запись сразу теряет сеансы; после числа неверных паролей из состава мер защиты вход блокируется на время; ответ не выдаёт, есть ли такая запись | Отключение прерывает сеанс; серия неверных паролей — блокировка | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-21, Е-24 | нет |
| В.4 | Любой вход учётной записи со вторым фактором требует код; в веб-системе есть экран ввода кода (сейчас нет); для ролей по Р-20 второй фактор обязателен | Учётная запись со вторым фактором без кода не входит ни в веб-систему, ни в приложение | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-39 · Р-20 | частично · ждёт Р-20 |
| В.5 | Сеанс закрывается после времени бездействия из состава мер защиты; в приложении у каждой роли есть выход; пароль новой учётной записи не приходит письмом | Тестовая запись: сеанс закрыт по бездействию, выход есть, письмо без пароля | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-40, Е-41 | нет |

# Г. Состав данных, сроки и уничтожение

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.1 | Система сама удаляет или обезличивает по срокам Р-1 заявки, переписку, брони, учётные записи, журналы; сейчас заявки только уходят в архив | На тестовой базе записи старше срока удалены автоматически | 152-ФЗ ст. 5, 21 · ПДН Г-02, Г-03 · Р-1 | нет · ждёт Р-1 |
| Г.2 | Резервные копии зашифрованы, лежат на другом сервере в РФ, место и срок — по Р-12; по оценке команды v3, сейчас — на том же сервере без шифрования | Администратор показал место и срок копий; акт восстановления | 152-ФЗ ст. 19; ПП № 1119 · ПДН Е-27 · Р-12 | нет · ждёт Р-12 |
| Г.3 | Каждое уничтожение записывается в журнал уничтожений с выгрузкой по человеку и периоду, записи хранятся 3 года; обезличивание тоже записывается | Удалить тестового водителя — в журнале запись со всеми реквизитами | 152-ФЗ ст. 21; РКН № 179 · ПДН Г-12 | нет |
| Г.4 | Исходные списки пассажиров хранятся, только если авиакомпания требует письменно, и удаляются по сроку, старые — по Р-11; документы водителя — по перечню Р-16, фото лица — по Р-8 | Тестовый список пассажиров — без вложения; анкета водителя не принимает документы вне перечня | 152-ФЗ ст. 5 · ПДН А-07, А-09 · Р-8, Р-11, Р-16 | нет · ждёт Р-8, Р-11, Р-16 |
| Г.5 | У полей причин в заявке — подсказка «без диагноза»; учёт рабочего времени — только по кругу лиц из Р-15 | Подсказка видна; учёт времени ведётся только по кругу лиц из Р-15 | 152-ФЗ ст. 5, 10 · ПДН А-08, А-12 · Р-9, Р-15 | нет · ждёт Р-9, Р-15 |
| Г.6 | Бланки, признанные типовыми по Р-25 (ваучеры, ведомости, листы заселения), содержат цель, оператора, источник данных, сроки и действия с ними | Ответственный проверил каждый такой бланк — реквизиты есть | ПП № 687 п. 7 · ПДН Б-11 · Р-25 | нет · ждёт Р-25 |

# Д. Журналы

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.1 | Журнал изменений заявок и карточек называет любого исполнителя, включая водителя, и точное время; ФИО, телефоны и e-mail в журналы не копируются | Правка заявки водителем — в журнале исполнитель и время, ФИО пассажира нет | ФСТЭК № 21 · ПДН Е-28, Г-07, Г-08 | нет |
| Д.2 | Входы, отказы, вход по ссылке, смена пароля и запросы к системе пишутся с адресом и временем и хранятся срок из Р-13; копия вне сервера — если принята по Р-13 | Неудачный вход виден в журнале с адресом и временем | 152-ФЗ ст. 19; ФСТЭК № 21 · ПДН Ж-04, Ж-05 · Р-13 | нет · ждёт Р-13 |
| Д.3 | Каждая выгрузка списков людей в Excel записывается: кто, что, сколько строк; по оценке команды v3, сейчас просмотры и выгрузки не записываются | Выгрузить тестовый список — в журнале исполнитель и число строк | ФСТЭК № 21 · ПДН Е-43 | нет |

# Е. Передача третьим лицам и внешние сервисы

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Е.1 | Веб-система и приложение не обращаются к Google Fonts и Microsoft Office Online, библиотека идентификатора устройства — к своему серверу (сейчас обращается) | В сетевых запросах браузера нет Google, Microsoft и сервера библиотеки | 152-ФЗ ст. 12 · ПДН Д-12…Д-14, Б-04 | частично |
| Е.2 | Распознавание документа: Yandex Cloud не сохраняет снимки и текст, на телефон — только нужные поля; на экране съёмки — подсказка по Р-18 (сейчас нет) | Показан запрет хранения; тестовый документ — на телефоне только нужные поля | 152-ФЗ ст. 5 · ПДН А-13, Д-10, Д-11 · Р-18 | частично · ждёт Р-18 |
| Е.3 | Система и сайт обращаются только к сервисам из реестра получателей (документ 3, Г.6): Yandex Cloud, «Бегет», VK, TravelLine, Яндекс Карты, Firebase; боты Telegram и MAX выключены | Команда разработки сверила внешние сервисы системы и сайта с реестром — лишних нет | 152-ФЗ ст. 12 · ПДН Д-01, Д-09, Е-25 | частично: сверки нет |
| Е.4 | Данные экипажей и пассажиров уходят только получателям из поручения авиакомпании; без такого пункта отключены распознавание, подсказки адреса Яндекса и контакты в TravelLine | Ответственный сверил потоки по каждой авиакомпании с её поручением | 152-ФЗ ст. 6 ч. 3 · ПДН А-06, Д-03, Д-17 · Р-4 | нет · ждёт Р-4 |
| Е.5 | Бронь TravelLine — без контактов члена экипажа, хранятся только сведения для размещения, видна своей авиакомпании; выгрузка гостинице — только её гости | Тестовая бронь без контактов; выгрузка гостинице без чужих | 152-ФЗ ст. 5 · ПДН Д-15, Д-16, Д-18, Е-36 | частично: отбор есть |

# Ж. Права граждан

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж.1 | Поиск по ФИО, телефону или e-mail находит все записи и файлы человека; выгрузка — с источниками и получателями, без чужих данных; указания авиакомпании — в срок из поручения | Поиск по тестовому пассажиру и члену экипажа выдаёт всё; указание авиакомпании исполнено в срок | 152-ФЗ ст. 14 · ПДН В-03, В-04 | нет |
| Ж.2 | Исправление в заявке меняет все копии сведений о человеке; заблокированный человек не попадает в поиск, списки, выгрузки и передачу | Исправить и заблокировать тестового пассажира — учтено везде | 152-ФЗ ст. 20, 21 · ПДН В-05, В-06 | нет |
| Ж.3 | По требованию учётная запись удаляется или обезличивается, а не отключается, файлы стираются; в интерфейсе есть удаление водителя и заявки | Уничтожить тестового водителя — записей и файлов нет, есть акт | 152-ФЗ ст. 21 · ПДН В-07, Г-04…Г-06 | нет |
| Ж.4 | Саморегистрация водителя — с отметкой согласия или ознакомления (время, версия текста) либо закрыта (Р-17); человек, чью учётную запись создал другой, получает уведомление | Анкета без отметки не принимается; новая тестовая учётная запись получила уведомление | 152-ФЗ ст. 9, 18 · ПДН Б-05, Б-09 · Р-6, Р-17, Р-19 | нет · ждёт Р-6, Р-17, Р-19 |

# З. Сайт

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З.1 | Одна политика по одному адресу открывается без входа с форм сайта и экранов входа системы и приложения; старый PDF «ООО «Карс.А.»» снят | Ссылка с каждого экрана ведёт на одну редакцию с датой | 152-ФЗ ст. 18.1 · ПДН Б-01, Б-03, З-02, К-03 · Р-5, Р-7 | нет · ждёт Р-5, Р-7 |
| З.2 | Формы сайта: отдельная отметка согласия или уведомление, отметка хранится с временем и версией текста; «отправлено» — только после доставки | Тестовая заявка дошла в утверждённый канал с отметкой согласия | 152-ФЗ ст. 9 · ПДН Б-02, З-05 · Р-6, Р-22 | нет · ждёт Р-6, Р-22 |
| З.3 | Одно наименование оператора вместо трёх («KarsAvia», «КАРС АВИА», «Карс.А.»); заверения о защите — только подтверждённые документом | Юрист сверил страницы и документы сайта: одно наименование, заверения подтверждены | 152-ФЗ ст. 18.1 · ПДН К-13, З-01 · Р-5, Р-14 | нет · ждёт Р-5, Р-14 |
| З.4 | На сайте и публичных страницах системы нет личного адреса работника с фамилией, изображений людей без согласия, личных контактов в карточке гостиницы (по Р-23) | Просмотр сайта и карточки гостиницы без входа | 152-ФЗ ст. 10.1; РКН № 18 · ПДН З-08, З-09, В-09 · Р-23 | нет · ждёт Р-23 |

# И. Серверы и разработка

| № | Что должно быть | Как проверить | Основание | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| И.1 | Снаружи рабочего и тестового серверов открыт только защищённый веб-доступ; база закрыта; вход администраторов — по ключу; без встраивания в чужие сайты | Отчёт внешнего сканирования обоих серверов; проверяет администратор | 152-ФЗ ст. 19 · ПДН Е-26, Е-31 | нет: проверки не было |
| И.2 | Нет библиотек с известными критическими уязвимостями; загрузки проверяет антивирус; при опасных настройках сервер не запускается или даёт тревогу | Отчёт по библиотекам; тестовый вирус не загружается; опасная настройка — отказ | ФСТЭК № 21 · ПДН Е-42, Е-44, Е-46 · Р-21 | нет · ждёт Р-21 |